Plan de Desarrollo · v4 (final)

Sistema de Agendamiento + Fidelización para Profesionales de Servicios

PWA · Supabase + Vercel · Multi-tenant SaaS por vertical · Coordinación dual (app + WhatsApp) · Fidelización personalizable

# 1. Resumen ejecutivo

Sistema SaaS multi-tenant donde profesionales de servicios (barberos, manicuristas, masajistas) gestionan su agenda y clientela. Una instancia de software por vertical, con branding propio. Cada profesional tiene su cuenta independiente con suscripción manual de 14 días gratis.

Diferenciadores principales:

- Coordinación dual de citas: el cliente elige entre agendar en la app (con doble confirmación) o coordinar por WhatsApp directo.

- Cita manual con invitación: el barbero crea citas para clientes sin app, opcionalmente con link mágico que los registra al confirmar.

- Recordatorios manuales asistidos: el sistema prepara mensajes de WhatsApp listos y el barbero los envía con un tap (cero costo de API).

- Programa de fidelización con 4 mecánicas predefinidas, totalmente personalizable por el barbero.

- Cuenta única del cliente con historial separado por barbero (privacidad entre profesionales).

- Directorio mixto: información básica pública, contenido premium con login.

Stack:

- Frontend: Next.js 14 (App Router) + Tailwind + shadcn/ui en Vercel.

- Backend: Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS + Edge Functions + Storage).

- Costo MVP: $0 hasta cierto volumen. Pago real ~$45/mes al crecer.

# 2. Decisiones de producto cerradas

## 2.1 Modelo de negocio y aislamiento

- SaaS multi-tenant por vertical. Una instancia Supabase + un deploy Vercel por vertical (barberos / manicuristas / masajistas).

- Modelo de cuenta: profesional individual (Modelo B). Un barbero = una cuenta = una suscripción.

- 14 días gratis al registrarse. Pago manual fuera de la app. Admin extiende días desde panel super admin.

- Vencimiento: cuenta entra en modo lectura (puede ver histórico, no puede crear). Recordatorios -7, -3, -1 días.

- Aislamiento entre tenants vía Row Level Security. Imposible que un barbero vea datos de otro.

## 2.2 Flujos de coordinación de citas

El cliente tiene dos caminos disponibles, ambos visibles desde el perfil del barbero:

- Camino 1 — Agendar en la app: el cliente elige fecha, hora y servicios. Se crea cita en estado pending_provider_approval. El barbero recibe push y aprueba/rechaza.

- Camino 2 — Coordinar por WhatsApp: botón con mensaje pre-cargado abre WhatsApp del barbero. Se coordinan afuera. El barbero después agenda manualmente la cita en la app.

La cita manual creada por el barbero tiene a su vez dos sub-caminos:

- Cliente fantasma: el barbero crea la cita con datos del cliente sin app. La cita queda confirmed directo. Recordatorios se preparan para el barbero como tareas WhatsApp.

- Cliente invitado (opcional): el barbero marca "invitar a la app". Se genera link mágico único. El cliente abre el link, ve la cita, confirma con un click y queda registrado en la plataforma. La cita pasa de pending_client_approval a confirmed.

## 2.3 Recordatorios

- Para clientes con cuenta en la app: notificaciones Web Push automáticas a 24h y 1h antes de la cita.

- Para clientes fantasma: el sistema genera reminder_tasks en el dashboard del barbero. El barbero hace tap, abre WhatsApp con mensaje pre-armado y envía con un click.

- Plantillas de mensajes personalizables por barbero (variables {client_name}, {date}, {time}, {services}, {business_name}).

- Plan futuro: integrar WhatsApp Business API ($0.02 USD/mensaje aprox) para automatización completa cuando el producto esté validado.

## 2.4 Directorio de barberos (visibilidad mixta)

- Lista pública del directorio: cualquiera puede verla sin login.

- Información pública del perfil: foto, nombre del negocio, dirección, ubicación en mapa, servicios con precios, rating promedio.

- Contenido premium (requiere login): reseñas individuales con texto, agenda de disponibilidad para reservar, programas de fidelización del barbero, botón de WhatsApp.

- El barbero puede marcar su perfil como privado (no aparece en directorio público) si quiere clientela cerrada.

## 2.5 Sistema de fidelización (4 mecánicas)

Cada barbero puede crear N programas activos simultáneos. Las mecánicas disponibles:

- Sello acumulativo (punch_card): "Cada 10 cortes, el siguiente gratis". Configurable: cuántos sellos, qué recompensa (servicio gratis, % descuento, monto fijo).

- Descuento al N-ésima visita (nth_visit_discount): "Tu 5ta cita tiene 20% de descuento". Configurable: número de visita, % o monto, si es recurrente.

- Bonificación de cumpleaños (birthday_bonus): "En el mes de tu cumpleaños, 25% en cualquier servicio". Generada automáticamente el día 1 del mes para clientes que cumplen ese mes.

- Promoción temporal (time_limited_promo): "Esta semana, 30% en cortes". Activa para todos los clientes registrados durante una ventana de tiempo.

El cliente ve sus sellos y recompensas dentro del perfil de cada barbero (no hay vista global). Cada programa tiene reglas configurables: a qué servicios aplica, fecha de fin, T&C, etc.

## 2.6 Cuenta del cliente (refactor con client_profiles + links)

- Una sola cuenta global de cliente (client_profiles ↔ auth.users).

- Por cada barbero al que va, se crea un client_provider_link con notas internas, stats y progreso de fidelización.

- Privacidad: cada barbero solo ve su link con el cliente. NO ve relaciones del cliente con otros barberos.

- El cliente, en SU app, accede a cada barbero por separado. Dentro del perfil del barbero ve su historial específico con ese profesional.

- Favoritos: el cliente puede marcar barberos favoritos para acceso rápido desde su home.

# 3. Modelo de datos final

El schema completo está en los 3 migrations adjuntos. Aquí el resumen consolidado de todas las tablas.

## 3.1 Tablas del SaaS

| Tabla | Propósito |
| --- | --- |
| provider_accounts | Cuenta del barbero. Datos del negocio, ubicación, plantillas WhatsApp, configuración. |
| subscriptions | Suscripción de cada cuenta con estado y fecha de vencimiento. |
| subscription_events | Auditoría de extensiones, expiraciones, etc. |
| super_admins | Tu equipo de administración global. |

## 3.2 Tablas de clientes y catálogo

| Tabla | Propósito |
| --- | --- |
| client_profiles | Persona única en la plataforma. Vinculada 1:1 con auth.users si está registrado. |
| client_provider_links | Relación cliente↔barbero. Notas internas, stats, fuente del registro. |
| favorite_providers | Barberos favoritos del cliente. |
| services | Catálogo de servicios del barbero. |
| weekly_availability | Horarios semanales recurrentes. |
| availability_overrides | Excepciones: vacaciones, días bloqueados, horas extra. |

## 3.3 Tablas de citas

| Tabla | Propósito |
| --- | --- |
| appointments | Citas con constraint EXCLUDE de no-solapamiento. applied_reward_id si usa fidelización. |
| appointment_services | Multi-servicio: una cita N servicios con snapshot de precio/duración. |
| appointment_history | Auditoría inmutable de cambios de estado. |
| appointment_invitations | Tokens mágicos para invitar clientes nuevos a confirmar cita. |
| waitlist_entries | Lista de espera con prioridad y TTL. |
| reviews | Reseñas del cliente al barbero (1 por cita atendida). |
| reminder_tasks | Tareas de recordatorio WhatsApp pre-armadas para el barbero. |

## 3.4 Tablas de fidelización

| Tabla | Propósito |
| --- | --- |
| loyalty_programs | Programas que el barbero crea con una de las 4 mecánicas. Config en JSONB. |
| loyalty_progress | Progreso del cliente en cada programa (sellos, número de visita, etc.). |
| loyalty_rewards | Recompensas ganadas. Estados: available / reserved / redeemed / expired. |

## 3.5 Tablas de notificaciones

| Tabla | Propósito |
| --- | --- |
| notifications | Bandeja de notificaciones in-app. |
| push_subscriptions | Suscripciones a Web Push por dispositivo. |

Total: 19 tablas. Todas con RLS habilitado y políticas que garantizan aislamiento entre tenants.

# 4. Pantallas y flujos por rol

## 4.1 Onboarding del barbero (5 pasos obligatorios)

Después del registro y verificación de email, el barbero NO puede usar la app sin completar:

- Datos del negocio: nombre del negocio, foto/avatar, bio corta.

- Contacto: teléfono, número de WhatsApp Business (puede ser distinto).

- Ubicación: dirección textual + coordenadas (con instructivo visual de cómo obtener de Google Maps).

- Horarios: configuración de weekly_availability (lunes a domingo, hora de inicio y fin).

- Catálogo inicial: al menos 1 servicio con nombre, duración y precio.

Solo al terminar los 5 pasos, onboarding_completed=true y el barbero entra al dashboard. Antes de eso, cualquier intento de acceder al dashboard redirige al wizard.

## 4.2 Dashboard del barbero

- Vista "Hoy": citas confirmadas del día, tareas de recordatorio pendientes, solicitudes en bandeja.

- Bandeja de solicitudes: citas pending_provider_approval con botones aprobar/rechazar y TTL visible.

- Agenda diaria: timeline visual del día con todas las citas y tiempo libre.

- Agenda semanal: vista de 7 días con scroll horizontal.

- Tareas WhatsApp: lista de reminder_tasks con botón "Enviar por WhatsApp" que abre el link wa.me con mensaje pre-armado.

- Mis clientes: lista de client_provider_links con stats, búsqueda, filtros.

- Mis programas de fidelización: CRUD.

- Mi catálogo de servicios y disponibilidad: edición.

- Mi cuenta: estado de suscripción, días restantes, perfil público preview.

## 4.3 Crear cita manual (flujo completo)

- Botón "+ Nueva cita" en agenda.

- Selección de tipo: cliente existente (busca en lista) o cliente nuevo.

- Si nuevo: formulario nombre + WhatsApp + email opcional + checkbox "Invitar a la app".

- Selección de servicios (uno o varios).

- Selección de fecha y hora (calendario que muestra slots disponibles).

- Resumen y confirmación.

- Si era cliente fantasma: cita confirmed directo. Sistema muestra mensaje de confirmación de WhatsApp pre-armado para enviar.

- Si era cliente invitado: cita pending_client_approval. Sistema genera link mágico y muestra mensaje de invitación de WhatsApp pre-armado.

- En ambos casos, botón grande "Enviar por WhatsApp" abre wa.me con el mensaje listo.

## 4.4 Vista del cliente

- Home: barberos favoritos + búsqueda + acceso al directorio.

- Directorio: lista pública de barberos con foto, ubicación en mapa pequeño, rating, servicios destacados.

- Perfil del barbero: información completa, servicios, reseñas (con login), botones "Agendar en app" y "Contactar por WhatsApp".

- Mi historial con [Barbero]: citas pasadas y próximas con ese barbero específico.

- Mis sellos y recompensas con [Barbero]: progreso de programas de fidelización del barbero.

- Solicitar cita: selección de servicios + fecha/hora dentro del perfil del barbero.

- Mis listas de espera: estado de cada espera activa.

- Notificaciones: bandeja general.

# 5. Roadmap por fases (actualizado)

Tiempo total estimado: 14-16 semanas con 1 dev full-time. La complejidad subió respecto a v3 por el sistema de fidelización y el refactor de clients.

## Fase 0 — Setup (semana 1)

- Monorepo (apps/web, apps/admin, packages/).

- Supabase proyecto + migrations 001, 002 y 003 ejecutados.

- Vercel con dos proyectos web y admin.

- Next.js + Tailwind + shadcn/ui + Supabase client.

- PWA básica + Sentry + CI/CD.

## Fase 1 — Auth y onboarding del barbero (semanas 2-3)

- Registro y login con Supabase Auth (email + password / magic link).

- Wizard de onboarding obligatorio de 5 pasos.

- Vista de mi cuenta y suscripción trial visible.

- Generación de tipos TS desde Supabase.

## Fase 2 — Catálogo, disponibilidad y ubicación (semana 4)

- CRUD de services.

- Configuración de weekly_availability y availability_overrides.

- Captura de coordenadas con instructivo visual de Google Maps.

- Función de cálculo de slots disponibles.

## Fase 3 — Sistema de clientes refactorizado (semana 5)

- CRUD de client_profiles y client_provider_links.

- Búsqueda y matching de clientes existentes (por teléfono o email) al crear nuevo.

- Vista "Mis clientes" del barbero con stats.

## Fase 4 — Agendamiento con doble confirmación (semanas 6-7)

- Cliente solicita cita en app: pending_provider_approval.

- Barbero aprueba/rechaza desde bandeja.

- Multi-servicio en una cita.

- appointment_history vía trigger.

- Constraint EXCLUDE verificado.

- Reprogramación, cancelación, walk-in.

## Fase 5 — Cita manual e invitaciones (semana 8)

- Flujo completo de creación manual con cliente fantasma o invitado.

- Generación de token mágico y URL pública.

- Pantalla pública de invitación: cliente abre link, ve cita, confirma.

- Si confirma: registro automático y conversión del client_profile a registered.

## Fase 6 — Recordatorios manuales asistidos (semana 9)

- Trigger SQL ya genera reminder_tasks al crear/confirmar cita.

- Pantalla de "Tareas WhatsApp" del barbero.

- Botón "Enviar" abre wa.me con mensaje pre-armado.

- Marcar como enviada / saltar.

- Editor de plantillas personalizables del barbero.

## Fase 7 — Push notifications y reseñas (semana 10)

- Web Push API + VAPID.

- Edge Function send-push.

- Notificaciones automáticas para clientes con cuenta.

- Sistema de reseñas con CRUD y rating promedio.

## Fase 8 — Directorio público y perfil del barbero (semana 11)

- Página pública de directorio (sin login).

- Perfil público del barbero con info básica.

- Login → contenido premium (reseñas detalladas, agenda, fidelización).

- Botones de WhatsApp con plantilla pre-cargada.

- Mapa con ubicación.

- Toggle is_profile_public en configuración del barbero.

## Fase 9 — Sistema de fidelización (semanas 12-13)

- CRUD de loyalty_programs con UI por mecánica.

- Lógica de evaluación al atender cita (ya está en trigger SQL).

- Vista del cliente: "Mis sellos con [Barbero]" dentro del perfil del barbero.

- Notificación al cliente cuando gana una recompensa.

- Aplicación de recompensa al agendar (UI de descuento).

- Birthday bonus generado automáticamente vía cron.

## Fase 10 — Lista de espera y favoritos (semana 14)

- Cliente puede unirse a waitlist.

- Edge Function que matchea al liberarse slot.

- Favoritos: marcar/desmarcar barberos.

- Home del cliente con favoritos rápidos.

## Fase 11 — Panel super admin y suscripciones (semana 15)

- App admin con auth para super admins.

- Dashboard global de cuentas con filtros.

- Acción de extender/cancelar/reactivar.

- Sistema de recordatorios de vencimiento (-7, -3, -1).

- Banner de modo lectura para cuentas expiradas.

## Fase 12 — QA, pulido y lanzamiento (semana 16)

- Pruebas RLS exhaustivas.

- Pruebas de PWA en iOS Safari y Android Chrome.

- Pruebas de constraint de no-solapamiento con concurrencia.

- Documentación de procesos: nuevo barbero, extender suscripción, agregar nueva vertical.

- Onboarding del primer barbero piloto.

- Soporte intensivo 2 semanas.

# 6. Riesgos clave actualizados

## 6.1 Complejidad del refactor de clients

Es un cambio significativo respecto al schema original. Si decides hacerlo después con datos en producción, será 5x más caro. La buena noticia: ya está hecho en el migration 003.

- Mitigación: ejecutar migration 003 ANTES de tener datos reales.

- Tests: verificar que un mismo client_profile puede tener múltiples client_provider_links sin duplicar.

## 6.2 Adopción del sistema de fidelización

Los barberos pueden no entender o no usar las 4 mecánicas si la UI no es muy clara.

- Mitigación: durante onboarding sugerir crear UN programa simple (ej: punch_card 10x1).

- Plantillas predefinidas con un click: "Comenzar con 10x1 cortes" pre-llena toda la config.

- Métricas para medir uso: cuántos barberos tienen al menos 1 programa activo.

## 6.3 Doble flujo (app + WhatsApp) puede confundir al cliente

Si el cliente ve dos botones grandes ("Agendar en app" y "WhatsApp"), puede no saber cuál usar.

- Mitigación: copy claro. "Agendar en app: rápido, recibes recordatorios automáticos." vs "WhatsApp: para preguntas o coordinaciones especiales."

- Default visual: el botón de agendar en app es el primario (más grande, color primary). WhatsApp es secundario.

## 6.4 Privacidad cross-barbero

El cliente Juan tiene un único client_profile pero los barberos NO deben ver sus relaciones con otros barberos.

- Mitigación: RLS estrictas. El barbero solo ve su propio client_provider_link, nunca el client_profile completo de otra forma.

- Tests: como barbero A, intentar consultar links de barbero B → debe fallar.

## 6.5 Aplicación de recompensas en multi-servicio

Si una cita tiene 3 servicios y el cliente tiene una recompensa de "servicio gratis", ¿cuál servicio se cobra y cuál es gratis?

- Decisión de producto: la recompensa se aplica al servicio MÁS BARATO de los aplicables al programa, salvo que el cliente elija otro.

- UI: al aplicar recompensa, mostrar claramente qué se descuenta y de cuánto queda el total.

# 7. Próximos pasos esta semana

- Crear proyecto en Supabase y ejecutar migrations 001, 002 y 003 en orden.

- Verificar que las 19 tablas existen y RLS está habilitado en todas.

- Crear un super_admin y un provider_account de prueba.

- Verificar que el trigger de trial creó la suscripción automáticamente.

- Crear cuenta en Vercel y configurar dominio temporal.

- Inicializar monorepo con Next.js + Tailwind + shadcn/ui + Supabase client.

- Generar tipos TS desde el schema (supabase gen types typescript).

- Implementar la primera pantalla autenticada: login + dashboard vacío que muestre el provider_account logueado.

- Test manual de RLS: con dos cuentas distintas, verificar aislamiento.

Cuando termines este setup, en el siguiente turno te puedo ayudar con cualquiera de:

- Historias de usuario en Gherkin para Fase 1 (registro y onboarding del barbero).

- Wireframes detallados de las 8-10 pantallas más importantes.

- Componente de calendario semanal del barbero en código React listo.

- Edge Functions clave: send-push, waitlist-matcher, magic-link-validator.

- Tests automatizados de RLS para garantizar aislamiento.

- UI de las 4 mecánicas de fidelización con sus configs en JSONB.

- Plantillas de mensajes WhatsApp completos por evento (invitación, recordatorio 24h, recordatorio 1h, oferta de waitlist, ganaste recompensa, etc.).

Dime por dónde quieres seguir.